Республика Карелия

Лоухский муниципальный район

# Администрация

# Пяозерского городского поселения

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 32

от 25 июня 2021 года

пгт. Пяозерский

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пяозерского

городского поселения и  утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пяозерского городского поселения

В соответствии с чч. 1-5 статьи 33, чч. 5 - 7 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, п. 20 ч. 1, чч. 3, 4 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Закона Республики Карелия от 02.11.2012 № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия»,

1.Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пяозерского городского поселения;

2. В целях подготовки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пяозерского городского поселения утвердить состав Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пяозерского городского поселения (далее – Комиссия) согласно Приложению №1 к настоящему распоряжению;

3.Утвердить порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пяозерского городского поселения согласно Приложению №2 к настоящему распоряжению;

4.Комиссии организовать работу по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пяозерского городского поселения в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;

5.Установить этапы градостроительного зонирования, порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пяозерского городского поселения, иные положения, касающиеся организации указанных работ, согласно Приложению № 3, Приложению № 4 к настоящему распоряжению.

6. Опубликовать сообщение о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пяозерского городского поселения в официальном информационном бюллетене «Вестник Пяозерского городского поселения» и разместить указанное сообщение на официальном сайте Администрации Пяозерского городского поселения не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения.

Глава Пяозерского городского поселения                                                                      Т.В.Кашина

Приложение №1

к распоряжению Администрации Пяозерского

городского поселения от 25.06. 2021г. № 32

Состав Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пяозерского городского поселения

1. Кашина Татьяна Васильевна, Глава Пяозерского городского поселения

2. Федчик Вячеслав Иванович, заместитель Главы администрации Пяозерского городского поселения

3. Грудова Татьяна Львовна, депутат Совета Пяозерского городского поселения

4. Корбанкова Марина Константиновна, депутат Совета Пяозерского городского поселения

5. Кучина Светлана Владимировна, депутат Совета Пяозерского городского поселения

6. Федюк Константин Михайлович, депутат Совета Пяозерского городского поселения

7. Тимиргалеева Наталья Александровна, специалист отдела государственной охраны объектов культурного наследия и градостроительной деятельности Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия

8. Панкратов Павел Павлович, ведущий специалист отдела финансово-экономического обеспечения и перспективного планирования Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

9. Орешкина Нина Васильевна, специалист I категории Администрации Пяозерского городского поселения.

Приложение № 2

к распоряжению  Администрации Пяозерского

городского поселения от 25.06.2021г. № 32

Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта внесения

изменений в Правила землепользования и застройки

Пяозерского городского поселения

1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пяозерского городского поселения (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным и совещательным органом, созданным в целях:

- подготовки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пяозерского городского поселения;

2. На заседаниях Комиссии вправе присутствовать:

- депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия;

- представители Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия, органов государственной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления;

- представители общественных объединений и организаций;

- жители Пяозерского городского поселения.

3. Лица, указанные в пункте 2 настоящего порядка, вправе высказывать свое мнение, представлять письменные пояснения и замечания по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии, которые фиксируются в протоколе заседания Комиссии.

4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от установленного числа членов Комиссии.

5. На первом заседании Комиссии из ее состава избираются председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии; на заседаниях Комиссии ведется протокол, который подписывается председателем Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости

7. Решение Комиссии принимается большинством голосов от установленного числа членов Комиссии.

Приложение № 3

к распоряжению Администрации Пяозерского

городского поселения от 25.06.2021г. № 32

Этапы градостроительного зонирования, порядок и сроки выполнения работ

Комиссии по подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки

Пяозерского городского поселения,

иные положения, касающиеся организации указанных работ

1.Градостроительное зонирование (зонирование территорий муниципального образования в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов) применительно к территориям Пяозерского городского поселения в рамках проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пяозерского городского поселения (далее-проект) планируется осуществить без разделения на этапы (подготовка проекта применительно к частям территорий Пяозерского городского поселения не планируется). Подготовку проекта планируется осуществить к территориям Пяозерского городского поселения, застроенным и вовлеченным в хозяйственную деятельность, а также применительно к территориям, планируемым к застройке, осуществлению иной хозяйственной деятельности, и неиспользуемым землям, планируемым к вовлечению в оборот (с последующим внесением в Правила землепользования и застройки Пяозерского городского поселения изменений), относящихся к другим частям территорий поселения.

2.Работы по подготовке проекта осуществляются в следующем порядке:

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта | Сроки проведения работ по подготовке проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта | до 25 июня 2021 года |
| 2 | Утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта | одновременно с принятием решения о подготовке проекта |
| 3 | Опубликование сообщения о подготовке проекта в официальном информационном бюллетене «Вестник Пяозерского городского поселения» и размещение указанного сообщения на официальном сайте Администрации Пяозерского городского поселения | не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта |
| 4 | Организация Комиссией работ по подготовке проекта, сбор данных, предложений заинтересованных лиц, предоставление необходимой информации исполнителю работ по подготовке проекта, определенному в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, согласование проекта в случаях установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, направление проекта в администрацию Пяозерского городского поселения (далее – Администрация) для проверки | до 23 июля 2021 года |
| 5 | Проверка Администрацией проекта, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Пяозерского городского поселения, схеме территориального планирования Лоухского муниципального района, схеме территориального планирования Республики Карелия, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и направление по результатам указанной проверки проекта Главе Пяозерского городского поселения или, в случае обнаружения его несоответствия вышеуказанным требованиям и документам, на доработку в Комиссию | до 30 июля 2021 года |
| 6 | Принятие Главой Пяозерского городского поселения решения о проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта | в срок не позднее чем через десять дней со дня получения проекта |
| 7 | Проведение Комиссией публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта в порядке, определяемом Уставом Пяозерского городского поселения и (или) нормативными правовыми актами Совета Пяозерского городского поселения в соответствии со статьей 28 и частями 13 и 14 статьи 31 Градостроительного кодека Российской Федерации. | Продолжительность публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта составляет не менее двух и не более четыёх месяцев со дня опубликования проекта |
| 8 | Внесение Комиссией изменений в проект по результатам публичных слушаний и представление указанного проекта Главе Пяозерского городского поселения. Обязательными приложениями к проекту являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний | в течение трёх дней после проведения публичных слушаний |
| 8 | Принятие Главой Пяозерского городского поселения решения о направлении указанного проекта в Совет Пяозерского городского поселения или решения об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | в течение десяти дней после представления проекта и обязательных приложений к нему |
| 10 | Рассмотрение Советом Пяозерского городского поселения представленного проекта и обязательных приложений к нему. По результатам рассмотрения с учетом протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний утверждение Правил землепользования и застройки Пяозерского городского поселения или отклонение проекта и направление его Главе Пяозерского городского поселения на доработку в соответствии с указанными протоколом и заключением. | в течение семи дней после направления проекта в Совет Пяозерского городского поселения |
| 11 | Опубликование Правил землепользования и застройки в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещение проекта на официальном сайте Пяозерского городского поселения и в информационно-телекоммуникационной сети ФГИС ТП | в течение семи дней после утверждения правил землепользования и застройки |

Приложение № 4

к распоряжению Администрации Пяозерского

городского поселения от 25.06.2021г. № 32

Порядок направления в Комиссию

предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки Пяозерского городского поселения

- С момента Опубликования сообщения о подготовке проекта в официальном информационном бюллетене «Вестник Пяозерского городского поселения» и размещения указанного сообщения на официальном сайте Администрации Пяозерского городского поселения в течение установленного срока, заинтересованные лица вправе направлять свои предложения по вопросу подготовки проекта.

- Предложения могут направляться посредством почты по адресу: 186667, Республика Карелия, Лоухский район, пгт. Пяозерский, ул. Молодёжная, д. 5 - В (администрация Пяозерского городского поселения), могут быть представлены лично по адресу: Республика Карелия, Лоухский район, пгт. Пяозерский, ул. Молодёжная, д. 5 - В (администрация Пяозерского городского поселения); а также направляться по электронной почте на адрес: pyaozerskoegp@mail.ru.

3. Предложения в проект должны быть за подписью юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

4. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, не подписанные предложения, Комиссией не рассматриваются.